作业七：论述ERP实施5段论，每一段的主要目的及意义。

- 调研与蓝图（AS-IS/TO-BE）

目的：摸清现状流程/痛点，定义目标业务架构与KPI。

意义：确立“做什么、做到什么程度”的共识与范围边界，避免跑偏。

- 方案与差距（Fit/Gap & 原型）

目的：按蓝图梳理主数据、关键流程与控制点，识别标准功能与定制点；做原型演示取得业务认同。

意义：把抽象蓝图落成“可执行方案”，控制定制规模与复杂度。

- 配置与开发（主数据、流程、接口、迁移）

目的：系统参数化配置、必要的扩展开发（表单/报表/接口）、历史数据清洗与迁移。

意义：形成可运行系统底座，保证与外围系统协同与数据一致。

- 测试与培训（SIT/UAT/演练）

目的：系统联调、用户验收、上线演练（含切换/回退预案）、关键岗位培训与制度固化。

意义：在“真流程+真数据”下把风险前置，保证“人会用、流程转得动”。

- 上线与持续优化（Go-Live & CI）

目的：分步或一次性上线，监控运行质量，依据数据与反馈持续优化（报表、算法、流程）。

意义：让系统真正产生经营价值，形成“数据驱动改进”的闭环。