根据之前各小组确定的项目，完成：

- 制定项目的风险管理计划；

| 组成要素 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 通过系统化的风险管理流程，及时识别、量化、响应项目风险，保障项目按时、按质、按预算交付。 |
| 范围 | 涵盖从需求调研、数据采集与标注、模型开发与训练、系统集成、上线部署到运维全过程的风险管理。 |
| 组织与职责 | - 项目经理：总体负责风险管理- 风险专员：维护风险登记表，组织评审- 团队成员：识别并报告新风险 |
| 方法与工具 | - 定性分析：风险登记表、风险矩阵- 定量分析：蒙特卡罗模拟（重点指标：识别准确率、上线延迟）- 监控工具：周会风险仪表盘、月度KRI（关键风险指标） |
| 沟通与报告 | - 每周风险例会汇报风险状态- 风险清单和矩阵更新后上传至项目共享区- 阶段性里程碑前做专项风险评审 |
| 预算与时间 | - 风险储备金：项目总成本的5%- 风险管理活动安排在每个迭代结束前两天 |
| 标准与度量 | - 风险概率：高（>60%）、中（30–60%）、低（<30%）- 风险影响：高（重大偏差）、中（可控偏差）、低（微小偏差） |

- 分析项目的风险源、对风险进行定性和定量分析，给出风险的应对措施，最终形成项目的应对计划【要求，选择合适的方法和工具来进行描述】

风险源：

| 编号 | 风险源 | 风险内容 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 数据质量 | 手语数据标注不一致、缺失导致模型训练不充分 | 高 | 高 | 增加双人复核；自动化校验脚本 |
| R2 | 模型性能 | 识别准确率达不到业务要求（<90%） | 中 | 高 | 细化网络结构；加入数据增强 |
| R3 | 硬件资源 | GPU／服务器不稳定或资源不足，影响训练与推理速度 | 中 | 中 | 租用云资源；用分布式训练 |
| R4 | 接口集成 | 与前端或第三方系统对接时接口规范不统一 | 高 | 中 | 统一REST API规范；模拟测试 |
| R5 | 需求变更 | 用户场景迭代频繁，导致功能反复开发 | 中 | 中 | 建立变更评审流程；敏捷迭代 |

应对计划

| 风险编号 | 应对策略 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 双人复核＋自动化校验 | 数据采集阶段持续 |
| R2 | 网络结构优化＋数据增广 | 模型初版前 |
| R3 | 上云＋分布式训练 | 第一轮训练前 |
| R4 | 接口规范＋模拟测试 | 集成测试前 |
| R5 | 变更评审流程 | 敏捷迭代全周期 |

风险矩阵：

|  | 影响：低 | 影响：中 | 影响：高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概率：高 | — | R4 | R1 |
| 概率：中 | — | R3、R5 | R2 |
| 概率：低 | — | — | — |