这学期的 IT 项目管理课，让我对项目运作有了颠覆性的认知。回想之前没学习这门课之前，我们小组接了一个校园二手交易小程序开发项目。当时大家没有进行过多讨论，没等需求确认就直接开始写代码，以为只要多写点代码，就能顺利交付。​

结果，开发到一半，老师突然提出要求说可不可以增加 “实名认证” 和 “智能推荐”这类的功能，而这在最初开发的设想里面根本没有计划。由于没有提前规划，我们既没有预留开发时间，也没分配足够的人力，大家只能手忙脚乱地调整分工，导致在期末周之前没有顺利完工，并且小程序有许多功能的缺陷。更坏的是，因为前期我们小组内部没梳理清楚任务优先级，开发过程中前后端频繁出现接口不匹配的问题，导致进度严重落后，与预想的进度相差甚远。最后，到期末的时候没有实现一部分功能，这次经历让我印象深刻。​

学习了这门课程后，我明白了规范管理的重要性。就拿项目规划来说，课程中提到的工作分解结构，能把复杂的项目拆解成可执行的小任务。比如在开发小程序时，我们可以先按功能模块划分任务，让每个人的分工更加明确，再进一步细分到页面设计、数据库搭建、代码编写等，让每个成员清楚自己的工作内容和时间节点。同时也意识到了风险管理同样关键，提前识别可能出现的技术难点，人员的时间不确定性（因为临近期末大家还有别的作业要忙）等风险，并制定应对方案，能避免项目陷入被动。​

这门课的学习让我意识到，IT 项目不是单纯的技术堆砌，科学的管理方法才是成功的核心。这些知识不仅让我复盘了过往失败，更为未来参与项目提供了实用的方法论，让我受益匪浅。在以后的小组作业或者各类项目里面我会更聪明的去管理项目，做到能够更高效的去完成任务。

-次旦旺扎