四、根据课程之前确定的项目，完成：

1、请制定项目的质量计划

| 序号 | 项目质量计划要素 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量目标 | - 系统翻译准确率 ≥ 95% - 手语检测误报率 ≤ 5% - 教学模块用户满意度 ≥ 90% |
| 2 | 质量标准与规范 | - 参照 ISO/IEC 25010 软件质量模型（可用性、可靠性、性能效率、兼容性等） - 内部编码规范、接口文档模板、测试用例模板（见项目建议书）​​项目建议书 |
| 3 | 组织与职责 | - 质量经理（李林江）：制定质量计划、组织评审、质量监控 - QA 工程师（林焕）：静态代码扫描、接口自动化测试 - QC 工程师（次旦旺扎）：功能测试、回归测试 |
| 4 | 质量活动与方法 | 1. 评审活动：需求评审、设计评审、代码评审（每阶段交付前由跨组成员进行走查） 2. 测试活动：单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试 3. 审计活动：测试覆盖率和缺陷率定期审计 |
| 5 | 度量与指标 | - 缺陷密度（缺陷数/千行代码） - 测试通过率（自动化测试用例通过数/总用例数） - 漏测缺陷率（上线后报告缺陷数/测试中发现缺陷数） |
| 6 | 工具与环境 | - 版本控制：Git + GitLab CI - 自动化测试：pytest + Selenium - 静态扫描：SonarQube - 缺陷管理：Jira |
| 7 | 变更控制与持续改进 | - 所有需求/设计变更均需通过组长审批 - 每次迭代结束后进行质量回顾会，形成经验教训并更新“项目质量知识库” |
| 8 | 风险与应对 | - 翻译模型准确性不足 → 增加扩展数据集与在线微调 - 环境不稳定导致检测失败 → 增设多种光照/角度测试用例 - 接口不兼容 → 制定严格的接口契约并进行模拟测试 |

2、请列举影响小组项目质量的因素，并使用鱼骨图进行描述【团队协作完成】。