实验一：项目时间管理2

- 计算题：

- 计算并确定以下网络图中的关键路径。

- 问答题

# 1、什么是心理预期值？在项目管理中如何去影响客户的心理预期？

# 2、结合案例，分析如何应用好“授权、激励、纪律”妥善处理好人的因素？

# 实验二：项目的质量管理

- 名词解释

# 1、软件质量保证（SQA）

# 2、软件质量指标

# 3、质量评审

# 4、质量成本/效益分析

# 二、简答题

# 1、如何为项目选择合适的质量标准？

# 2、在质量管理中，如何理解“预防问题要比解决问题代价小得多”？

# 3、请描述质量保证与质量控制两者关系。

4、请描述质量控制中帕累托分析的应用步骤。

三、问答题

1、请比较下列质量控制图形化工具的特点和应用背景

- 帕累托分析图

- 质量控制图

- 质量流程图

- 鱼骨图

2、采用帕累托分析图、鱼骨图描述“飞机晚点”

3、选择小组项目中的某个中间产品或服务（如：对“用户需求调研”这个任务），给出质量检查表【个人完成】

四、根据课程之前确定的项目，完成：

# 1、请制定项目的质量计划（质量计划是项目计划的一个组成部分，质量计划内容参见课堂PPT要求）。

# 2、请列举影响小组项目质量的因素，并使用鱼骨图进行描述【团队协作完成】。

五、案例分析题【以个人为单位完成案例的分析报告】

某信息技术有限公司曾经为K公司开发过一套信息系统，该系统涉及了K公司的所有主要业务。该系统中关于组织机构的业务规则如下： (1) 组织机构树通过部门编码体现层级和隶属关系。即部门0001的下属部门包括00010001、00010002,依次类推，根据代码中包含的层级关系确定某个部门在组织机构树中的确切位置，该编码由公司统一制定。 (2)任意一条业务数据隶属于某个特定的部门。 (3)部门之间存在友好和互斥的关系。关系为友好的部门可以共享业务数据，关系为互斥的部门互相不能访问对方的业务数据。 后来，K公司需要调整部门的组织结构，因此对系统提出了升级的要求： (1)系统中的部门编码需要更新为最新的企业标准。 (2)组织机构根据最新的企业标准重新生成。 (3)组织结构调整是不能丢失业务数据。 (4)系统中可以保留组织机构调整的痕迹，业务数据可以追踪除原属于哪个部门，机构调整后属于哪个部门。 (5)部门间友好和互斥的关系可能会被重新定义。 (6)升级后的系统需要能够适应再次的组织机构调整而不需要再次升级。 项目经理张工接受了这个项目，经过细致的调研和分析，发现原系统存在如下缺陷： (1)原系统中将企业对部门的标准编码设计为部门主键，修改起来难度很大，容易发生数据不一致的问题。 (2)新的企业标准没有考虑到原有企业标准，同是一个部门张工在原标准中为00010001，在新标准中为00010005,部门的层次也可能发生变化。 (3)业务数据中保存了隶属部门编码，系统已经使用近两年，保存了大量的历史业务数据。 (4)原系统在设计时将部门间的友好与互斥关系硬编码在系统代码中，且涉及面很广，原系统中80％以上的程序存在这样的硬编码。 (5)不少业务逻辑和工作流程是根据特定的部门编码进行判断的，部门编码的变化会造成业务混乱。 (6)原系统在设计时没有考虑到组织机构调整的可能，也没有对保留部门变革历史的功能进行设计。 张工认为，需求已经非常明确，对于这个项目的关键是设计的质量，其中包括解决方案的设计和业务系统的改造两部分。一旦设计出现偏差，返工的工作量会非常巨大，反之，整个项目还是容易控制的。但张工在如何提高设计质量方面却犯了愁。 完成： - 试以300字内回答，张工可以采取哪些措施提高设计的质量？ - 试以300字内回答，从软件工程和项目管理两个方面,张工如何提高活动质量,如何进行项目的质量管理?

# 实验三：项目的风险管理1

- 名词解释

1、项目的风险

2、定性风险分析

3、蒙特卡罗模拟

二、简答题

1、项目风险的分类

2、请说明信息系统项目风险可以分为哪些类别？产生的根源？并用鱼骨图表示出来。

三、画图题

1、用图表示项目风险管理的主要过程，并做扼要描述。